需求规格说明书

Meeting TV Launcher
会议室电视集中管控系统

| 文档编号 | TVL-REQ-001 |
| --- | --- |
| 版本号 | V1.0 |
| 编写日期 | 2026-04-23 |
| 密级 | 内部 |
| 状态 | 已发布 |

# 文档修订记录

| 版本 | 日期 | 修订人 | 修订内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| V1.0 | 2026-04-23 | — | 初版发布 |

# 目录

1  ........................................  引言  3

2  ........................................  项目概述  4

3  ........................................  用户角色  5

4  ........................................  功能需求  6

5  ........................................  非功能需求  10

6  ........................................  约束与假设  11

7  ........................................  术语表  12

# 1  引言

## 1.1  编写目的

本文档定义 Meeting TV Launcher 系统的功能需求和非功能需求，作为系统设计、开发、测试的依据。

## 1.2  项目背景

企业会议室配备小米智能电视，需要统一管控：开机后自动进入指定应用（投屏软件、视频会议等）或切换到指定 HDMI 信号源，防止被随意切换或关闭。管理员需通过 Web 后台集中管理所有电视，远程下发策略、监控状态、排查故障。

### 1.2.1  现状与痛点

当前企业会议室电视管理面临以下突出问题：

| 痛点 | 具体表现 | 影响 |
| --- | --- | --- |
| 人工操作低效 | 每台电视需逐台手动配置投屏软件或 HDMI 信号源 | 新电视上线耗时 30 分钟以上，人为操作容易遗漏 |
| 状态不可见 | 无法实时掌握电视在线/离线状态和运行情况 | 故障发现滞后，只能等参会人员现场报修 |
| 故障响应慢 | IT 人员必须到会议室现场排查问题 | 会议中断等待时间长，影响业务效率 |
| 缺乏统一管控 | 不同会议室电视配置不一致，策略执行标准不统一 | 会议室用途变更后无法快速切换策略 |
| 安全隐患 | 电视可被随意切换应用或关闭管控软件 | 重要会议期间电视被误操作，影响会议正常进行 |

### 1.2.2  项目价值与意义

本项目通过技术手段实现企业会议室电视的集中化、自动化、远程化管理，具有以下核心价值：

| 价值维度 | 说明 | 量化收益 |
| --- | --- | --- |
| 运维效率提升 | 从逐台手动配置升级为一键部署和集中策略下发，新电视上线时间从 30 分钟缩短至 3 分钟 | 运维效率提升 10 倍 |
| 故障响应提速 | 通过 Scrcpy 实时投屏和 ADB 远程命令，IT 人员无需到场即可排查和解决问题 | 故障平均响应时间从 30 分钟降至 5 分钟 |
| 管理标准化 | 统一策略模板，所有电视自动执行标准配置，杜绝人为操作差异 | 配置不一致问题归零 |
| 实时可观测性 | Web 后台实时展示所有电视的在线状态、网络信息、资源占用和策略执行情况 | 故障发现从被动等待变为主动监控 |
| 安全可控性 | Kiosk 模式锁定电视，防止非授权操作；ADB 命令安全过滤，防止误操作 | 会议中误操作风险降至最低 |
| 规模化扩展 | 单后台可管理数十台电视，新增设备零配置自动注册上线 | 管理规模从几台扩展到几十台无需增加人力 |

本项目的实施将显著降低企业 IT 运维的人力成本和时间成本，提升会议室电视管理的规范性和可靠性，为企业数字化转型提供基础设施层面的有力支撑。

## 1.3  适用范围

本文档适用于 Meeting TV Launcher 系统的后端服务、Web 管理前端、Android TV 客户端三个子系统。

# 2  项目概述

## 2.1  系统目标

实现企业会议室电视的集中管控，包括策略自动执行、远程监控、远程控制、一键部署四大核心能力。

## 2.2  系统组成

| 子系统 | 说明 | 技术栈 |
| --- | --- | --- |
| 后端服务 | 提供 REST API 和 Web 管理页面 | Python / FastAPI / SQLite |
| Web 管理前端 | 管理员操作界面 | HTML / CSS / JavaScript |
| Android TV 客户端 | 电视端策略执行引擎 | Kotlin / Android SDK |

# 3  用户角色

| 角色编号 | 角色名称 | 描述 | 核心场景 |
| --- | --- | --- | --- |
| U01 | 系统管理员 | IT 运维人员，负责设备管理和策略配置 | 日常管理、故障排查、新设备上线 |
| U02 | 电视设备 | 安装 Launcher APP 的小米电视 | 自动注册、心跳上报、策略执行 |

# 4  功能需求

## 4.1  设备管理

| 需求编号 | 需求名称 | 优先级 | 需求描述 | 验收标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| FR-DM-001 | 设备自注册 | P0 | 电视安装 APP 后首次启动自动注册到后台 | APP 启动后 30 秒内出现在设备列表 |
| FR-DM-002 | 设备心跳上报 | P0 | 设备定时上报网络信息、资源使用、在线状态 | 心跳间隔 ≤ 15 分钟，后台实时显示在线/离线 |
| FR-DM-003 | 设备列表展示 | P0 | 后台以表格形式展示所有设备信息 | 表格含：会议室、设备名、型号、网络、状态、策略、控制、操作 |
| FR-DM-004 | 列筛选 | P1 | 每列表头支持筛选，类似 Excel | 点击筛选图标弹出复选框列表，支持全选/搜索 |
| FR-DM-005 | 列排序 | P1 | 每列表头支持升序/降序排序 | 点击列标题循环切换：升序→降序→取消 |
| FR-DM-006 | 全局搜索 | P1 | 搜索框可搜索设备所有信息 | 输入关键词实时过滤，匹配设备名/SN/IP/MAC/型号/应用/策略 |
| FR-DM-007 | 会议室标签 | P2 | 设备显示所属会议室，可编辑 | 橙色标签显示会议室名，点击编辑按钮修改 |
| FR-DM-008 | 设备注销 | P1 | 移除设备同时清理电视端 APP 数据 | 删除数据库记录 + ADB 清数据 + 停止 APP |

## 4.2  策略管理

| 需求编号 | 需求名称 | 优先级 | 需求描述 | 验收标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| FR-PM-001 | 创建策略 | P0 | 支持创建 APP 启动策略和 HDMI 切换策略 | 策略含名称、模式(APP/HDMI)、目标参数 |
| FR-PM-002 | 删除策略 | P0 | 删除不需要的策略 | 确认后删除，已绑定的设备策略清空 |
| FR-PM-003 | 策略绑定 | P0 | 将策略绑定到指定设备 | 绑定后通过 ADB 推送，设备 10 秒内开始执行 |
| FR-PM-004 | 策略暂停 | P1 | 暂停策略执行 | 设备停止自动执行，标签变为“已暂停” |
| FR-PM-005 | 策略恢复 | P1 | 恢复暂停的策略 | 设备恢复执行，标签变为“运行中” |
| FR-PM-006 | 策略自动执行 | P0 | 设备开机/重启后自动执行绑定的策略 | 开机 30 秒内开始执行目标策略 |

## 4.3  远程控制

| 需求编号 | 需求名称 | 优先级 | 需求描述 | 验收标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| FR-RC-001 | Scrcpy 投屏 | P1 | 通过 Scrcpy 实现低延迟实时屏幕镜像和交互控制 | 点击启动后弹出 Scrcpy 窗口，延迟 < 200ms |
| FR-RC-002 | ADB 遥控器 | P1 | Web 端提供遥控器按钮 | 点击按钮发送 ADB keyevent，电视 2 秒内响应 |
| FR-RC-003 | ADB 命令执行 | P1 | 执行任意 ADB shell 命令 | 支持命令输入、常用命令列表、输出显示 |
| FR-RC-004 | 定时执行 | P2 | 周期性执行 ADB 命令 | 可设间隔和重复次数，实时显示结果 |
| FR-RC-005 | 危险命令过滤 | P1 | 禁止执行破坏性命令 | 阻止 rm -rf /、format、mkfs、dd if=、shutdown |
| FR-RC-006 | ADB 连接管理 | P1 | 建立/断开 ADB 无线连接 | 支持 connect/disconnect 操作 |

## 4.4  部署与安装

| 需求编号 | 需求名称 | 优先级 | 需求描述 | 验收标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| FR-DE-001 | 一键部署 | P1 | 输入 IP 自动完成全流程部署 | 自动：ADB 连接→安装 APP→配置→注册→绑定策略 |
| FR-DE-002 | APK 远程安装 | P1 | 通过 ADB 安装 APK 到电视 | 支持安装内置 APK 和上传的 APK |
| FR-DE-003 | 应用管理 | P1 | 列出已安装应用，支持卸载 | 显示第三方应用列表，一键卸载 |

## 4.5  其他功能

| 需求编号 | 需求名称 | 优先级 | 需求描述 | 验收标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| FR-OT-001 | 操作日志 | P2 | 记录所有管理操作 | 记录操作类型、时间、设备、详情 |
| FR-OT-002 | OTA 更新 | P2 | 推送 APP 更新到电视 | 后台配置新版本，电视自动下载安装 |
| FR-OT-003 | Kiosk 模式 | P2 | 锁定电视不允许退出 Launcher | 拦截 BACK/HOME，三击 HOME 临时退出 10 分钟 |

# 5  非功能需求

| 需求编号 | 类别 | 需求描述 | 指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| NFR-001 | 性能 | 策略下发到执行的响应时间 | ≤ 10 秒 |
| NFR-002 | 性能 | 管理后台页面加载时间 | ≤ 3 秒 |
| NFR-003 | 性能 | 设备列表自动刷新间隔 | 5 秒 |
| NFR-004 | 可靠性 | 心跳超时判定设备离线 | 超过 2 次心跳间隔(约30分钟) |
| NFR-005 | 可靠性 | APP 崩溃后自动恢复 | 前台服务保活 + 开机自启 |
| NFR-006 | 安全性 | ADB 命令安全过滤 | 阻止破坏性命令 |
| NFR-007 | 安全性 | 设备认证 | 每个 APP 实例持有唯一 token |
| NFR-008 | 可用性 | 管理后台操作门槛 | 管理员无需培训即可使用 |
| NFR-009 | 兼容性 | 电视端兼容性 | Android 6.0+，小米电视 |
| NFR-010 | 兼容性 | 浏览器兼容性 | Chrome / Edge / Firefox 最新版 |
| NFR-011 | 可移植性 | 项目可移植 | 无硬编码路径和 IP，可跨机器部署 |

# 6  约束与假设

## 6.1  约束

| 编号 | 约束内容 |
| --- | --- |
| C-001 | 服务器与电视必须在同一局域网 |
| C-002 | 电视必须开启 ADB 无线调试（端口 5555） |
| C-003 | Scrcpy 仅在服务器本地可见，无法通过浏览器远程使用 |
| C-004 | Python 版本需 3.9-3.13（3.14+ 与 Pydantic 不兼容） |
| C-005 | Android APP 最低 SDK 版本为 23（Android 6.0） |

## 6.2  假设

| 编号 | 假设内容 |
| --- | --- |
| A-001 | 所有电视均为小米品牌，运行 Android 系统 |
| A-002 | 电视通过有线或 WiFi 连接到企业内网 |
| A-003 | 管理员具有基本 IT 运维能力 |

# 7  术语表

| 术语 | 英文 | 定义 |
| --- | --- | --- |
| 策略 | Policy | 控制电视行为的规则，包括 APP 启动和 HDMI 切换两种模式 |
| 心跳 | Heartbeat | 设备定时向服务器发送的状态更新请求 |
| ADB | Android Debug Bridge | Android 调试桥，用于与设备通信 |
| Scrcpy | Screen Copy | 开源 Android 屏幕镜像工具，支持低延迟远程控制 |
| Kiosk | Kiosk Mode | 锁定模式，限制设备只能运行指定应用 |
| OTA | Over-The-Air | 空中升级，通过网络推送应用更新 |
| SN | Serial Number | 设备序列号，本项目使用 Android ANDROID_ID |